Администрация Верх-Ичинского сельсовета

Куйбышевского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.12.2012                                                                                   № 44

с. Верх-Ича

Об утверждении мероприятий по разработке

схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабже-нии" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", руковод-ствуясь Уставом Верх-Ичинского сельсовета

постановляю:

1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета согласно приложению № 1.

2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета  в следующем составе:

-  Петрова Н.В. – директор МУП «ПХУ Верх-Ичинский»;

-  Ремизова С.Г. – бухгалтер   МУП «ПХУ Верх-Ичинский»;

-  Ушакова Т.С. – специалист Верх-Ичинского сельсовета;

-  Корнюш Р.П .- директор МКУК Верх-Ичинский КДЦ;

3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 01.02.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных Требованиями  к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.

4. Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в  бюллетене органа местного самоуправления «Верх-Ичинский вестник».

5 .Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Верх-Ичинского сельсовета                                                       А.Д.Апарин

Приложение №1

к постановлению

главы администрации

от 10.12.2012 г.  № 44

График

мероприятий по разработке схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета :

1. Создание рабочей группы  до 01.01.2013г.

2. Принятие постановления  администрации  о разработке схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета до  01.01.2013 г.

3. Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы теплоснабжения  Верх-Ичинского сельсовета    до 01.01.2013г.

4. Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета до 01.02.2013г.

5. Разработка проекта схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета с 01.02.2013г.- 15.04.2013г.

6. Проведение публичных слушаний по проекту  схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета с  15.04.2013г. - 15.05.2013г.

7. Утверждение схемы теплоснабжения Верх-Ичинского сельсовета  до 01.07.2013 г.